园林绿化维护保养服务技术参数

（一）项目一览表

| 序号 | 项目内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大足区人民医院2026年绿化管护服务 | 1项 |

- （二）项目概况

本次采购的内容为重庆市大足区人民医院绿化管护服务。大足区人民医院现有绿化面积约为86487㎡，其中乔木5357株（数据仅供参考，以实地踏勘为准）。

（三）工作内容：包含施肥、除草、浇水、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、海棠莲溪杂草清理修剪、杂草及枯枝外运处理等。

（四）人员配置

1.维护人员最低配置：

| 序号 | 工种（不限于） | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理员 | 人/年 |
| 2 | 技术员 | 人/年 |
| 3 | 养护员 | 人/年 |

- 供应商需按采购人实际园林绿化管护要求合理配置服务人员，满足采购人园林绿化正常维护需求。

- 供应商提供常驻人员花名册，采购人按照花名册进行考核。

- 考核要求

- 1.对供应商的考核标准及考核办法：实行每月考核，按照《重庆市大足人民医院园林绿化维保服务考核细则》及其它管理相关规定，每月由总务科对供应商的园林绿化维保质量情况进行检查和考核。

- 2.在合同期间内，供应商应做好安全文明作业的相应措施，因供应商安全文明作业的相应措施不到位，导致作业人员或第三方人员人身财产安全等一切损失均由供应商负责。

（六）养护要求

1.浇水

（1）为补充土壤水分不足，做到及时浇水，浇水时根据不同植物，不同品种，不同季节及土壤干湿程度确定浇水量及浇水次数，做到适时、适量，每次浇水要浇足、浇透。

（2）对新栽树木的浇水应依据季节保证存活，种植当月不少于3次，三年内植树每年浇水不少于4次。花圃一般春、秋季4-5天浇水一次，夏季1-2天浇一次（必须浇透），冬季半月一次，新植的草皮，除雨季外每月应浇水3次以上（高温天气还要增加浇水次数）。在春季发叶前及晚秋枯黄后，浇水一次发叶水及过冬水，渗入深度达15-20cm。

（3）绿地浇水时间主要集中在3-9月，夏季高温季节、浇水时间安排在早晨或傍晚，冬季在午后进行。在久旱或地质条件较差，对水分和空气温度要求较高的树种，除灌溉外，有的还应适当地进行叶面喷雾补水。

（4）对道路两旁的行道树定期进行冲洗树叶，洗去灰尘，以增强观赏性。

（5）对大面积草坪浇水采取反复浇淋，做到浇透不积水为原则。

（6）树木周围暴雨后积水应排除。

2.除草

（1）除杂草严格按照“除早、除小、除净”的原则，绿地中保持随时无杂草滋生，不影响其美观。除杂草时要在生长期结合中耕松土进行，一般用锄头，必要时用打孔机松土。其具体措施如下：

（2）草坪：草坪中杂草在刚发芽时应人工除草结合使用除草剂防除。对阔叶杂草，使用戴浓2号 （清阔）等药物及时清除。对药物没有除尽的杂草应及时安排人工拔除，并且在平时巡视中对所发现的零星杂草应及时拔除，做到“落手净”以保证草坪纯净。

（3）灌木：灌木中杂草只能安排工人拔除，在生长季节保持“只见灌木，不见杂草”为标准，在生长季节保持杂草高度不超过就近灌木。

（4）乔木、灌木下的大型野草必须铲除，特别对树木危害严重的各类藤蔓等。

（5）中耕除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分潮湿的时候进行。中耕深度以不影响根系生长为限。

3.施肥

（1）树木休眠期和栽植前，需施基肥。其中，每年不少于两次对树木深埋或透灌施入经发酵的农家肥或植物肥，对草坪、杜鹃、桅子花、桂花等低短型花木每年不少于一次透灌施入经发酵的农家肥或植物肥。树木生长期施追肥，可以按照植物的长势情况进行。花灌木施肥应在花前、花后进行。

（2）施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。一般乔木胸径在15cm以下的，每3cm胸径每年应施堆肥1.0Kg，胸径在15cm以上的，每年每3cm胸径施堆肥1.0-2.0Kg。树木青壮年期欲扩大树冠及观花，观果植物，应适当增加施肥量。

（3）乔木和灌木均应先挖好施肥环沟，其外径应与树木的冠幅相适应，深度和宽高均为25-30cm。

（4）施用的肥料种类应视树种、生长期及观赏等不同要求而定。早期欲扩大冠幅，宜施氮肥，观花观果树种增施磷、钾肥。应用微量元素和根外施肥的技术，并逐步推广应用复合肥料。

（5）有机肥在腐熟后施用。施肥宜在晴天；除根外追肥，肥料不得触及树叶。

4.修剪、整形

（1）树木通过修剪调整树形，均衡树势，调节树木通风透光和肥水分配，调整植物群落之间的关系，促使树木生长茁壮。各类绿地中乔木和灌木的修剪以自然树形为主。

（2）乔木类：主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。

（3）灌木类：灌木修剪应使枝叶茂盛，分布均匀；花灌木修剪，要有利于促进短枝和花芽形成，修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。

（4）绿篱类：绿篱修剪，应促其分枝，保持全株枝叶丰满；也可作整形修剪，特殊造型绿篱应逐步修剪成形。

（5）地被、攀缘类：地被、攀缘植物修剪应促进分枝，加速覆盖和攀缠的功能；对多年生的攀缘植物要定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱的藤蔓。

（6）修剪时，切口都必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜；剪口要平整，应涂抹园林用的防腐剂。对过于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防扯裂，操作时必须保证安全。

（7）休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种应在夏、秋两季修剪。

5.防大风暴雨

（1）高大乔木在暴风雨来临前夕，以“预防为主，综合防治”的原则。对树木存在根浅、迎风、树冠庞大、枝叶过密以及立地条件差等实际情况分别采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等六项综合措施。预防工作应在4月上旬以前做好。

（2）立支柱：在风暴来临前夕，应逐株检查，凡不符合要求的支柱及其扎縛情况应及时改正。

（3）绑扎是一项临时措施，采用8号铅丝或绳索绑扎树枝，绑扎点应衬垫橡皮，不得损伤树枝；另一端必须固定；也可多株树串联起来再行固定。

（4）加土：坑槽内的土壤，出现低洼和积水现象时，必须在风暴来临前加土，使根颈周围的土保持馒头状。

（5）扶正：一般在树木休眠期进行；但对树身已严重倾斜的树株，应在风暴侵袭前立支柱，绑扎铅丝等工作，待风暴过后做好扶正工作。

（6）疏枝：根据树木立地条件，生长情况，尤其是和架空线有碰撞可能的枝条以及过密的树枝，应采用不同程度的疏枝和短截。

（7）打地桩：是一项应急措施。主要针对迎风口等树干基部横置树桩，利用人行道边的侧石，将树桩截成树干和侧石等距离的长度，使树桩一端顶住树干基部，一头顶在侧石上。

6.抢救工作

（1）风暴来临时，应将已倒伏而影响交通的树木顺势拉到人行道上，并及时修剪树冠部分枝条。

（2）风暴后，应分轻重缓急进行抢救，首先抢救对主干道上妨碍交通的和行将倒伏的植株；对于就地抢救难以成活的树木，应将树冠强截后移送苗圃栽种养护。

（3）风暴过后应及时拆除有碍交通、观瞻的加固物。

（4）凡易受冻害的树木，冬季应采取根际培土，主干包扎等防寒措施。

（5）枝叶积雪时应及时清除；有倒伏危险的树木应树立支柱支撑保护。

7.补植树木

（1）树木缺株应尽早补植。

（2）落叶树：应在春季土壤解冻以后，发芽以前补植或在秋季落叶以后土壤冰冻以前补植。

（3）针叶树、常绿阔叶树：应在春季土壤解冻以后，发芽以前补植；或在秋季新梢停止生长后，降霜以前补植。

（4）补植的树木，应选用原来树种，规格也应相近似；若改变树种或规格则须与原来的景观相协调，并报采购人审批，补植行道树种必须与同路段树种一致。

补植花草、树木的采购费用由采购人支付（非成交供应商养护不力导致的绿植死亡，补植采购费用应由采购人承担）。

（5）地被植物养护规范

（6）天气干旱，土壤干燥时要适时、适量进行浇水。早春发芽前要普遍进行施肥，采取薄肥勤施的方法。

（7）发现枯死植物应及时挖除和补植；枯叶残花要随时整理清除。

（8）木本地被植物萌发能力强者，应在及时进行修剪。应使植株在生长期间，始终保持在高度不超过60cm的低矮状态。

（9）球根、宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以至影响其正常发育时，应按不同类型的生理习性进行分散，更新移植。

8.草坪养护规范

（1）草坪中杂草应及时拔除，大型野草更应随时拔除；杂草过多又无法净化时，应淘汰重铺。凡低洼常年积水处，要填土整平或浅沟排水。空秃地段应及时补植。

（2）草坪在生长季节，应适时进行中耕、加土、镇压，保持土壤平整和良好的透气性。应适时进行剪草，草的高度控制在4-6cm。路边和树根边的草要修剪整齐；剪草前必须清除草坪上的石子、瓦砾、树枝等杂物。剪草要平整，边角无遗漏且每年修剪4到6次；草屑应及时除净。

（3）草坪边上的树坛、花坛边缘，应进行切草边，保持线条清晰。

（4）草坪发芽以前要进行一次施肥；生长季节可按具体情况追施化肥；土壤干燥时，应及时浇水。

（5）草坪萌发期，土壤过湿或板结浇水后应暂停开放。

9.花坛养护规范

（1）花坛换花除了间种以外，栽移前必须要深耕细耙，除尽土中石块、草屑、残茎和落叶等杂物并施足基肥。

（2）花坛的防护设施应经常保持清洁完好。

（3）夏季花苗的移栽应在早晨、傍晚或阴天进行。移栽后，应随即浇透水。移栽后的4-5天内应再进行浇水。浇水时应防止土壤冲到茎、叶上。以后的浇水，应根据实际情况进行。

（4）在花卉生长盛期，要及时中耕除草，追施肥料，施肥后应立即喷洒清水。

（5）枯萎的花蒂和黄叶要及时剪除，以保持花坛清洁，缺株要及时补栽；凡需摘心的品种，应及时进行。

10.防止污染

（1）废气、废液、废渣对园林植物的污染，应遵照中央和重庆市环境保护的有关法规和条例治理。

（2）绿地内的排污管网和排水管网应保证畅通、有效。

（3）使用化肥、药剂应合理，不得污染环境。

（4）严禁在树木根际附近堆放废液、废渣和倾倒污染物。

（5）各类绿地，严禁施用人粪尿。

11.病虫害防治

（1）维护生态平衡、贯彻“预防为主，综合治理”的防治方针。充分利用园林间植被的多样化来保护和增殖天敌，抑制病虫害。

（2）引进和输出种苗，必须严格遵守国家和重庆市有关植物检疫法规和有关规章制度。

（3）应做好园林植物病虫害的预测预报工作，制订长期和短期的防治计划并报采购人备案。

（4）加强绿地中园林植物病虫害的防治工作。局部发生严重病虫地区必须即时治理。

（5）严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机化学农药。化学农药应按有关安全操作规定执行。

（六）绿化养护管理操作流程

一月份：修剪落叶树木（含花灌木，下同）；整理竹林；草坪加土平整；补种、调整落叶树木；清除虫囊、虫卵；继续冬季翻土改良土质；大雪后给常绿树敲雪，以防压断树枝；遇严寒天气对常绿花灌木和花坛草花采取防冻措施；施基肥；清除绿地垃圾；行道树扶正。

二月份：除继续做完一月份未完工作外，在天气晴和时，对野草较多的绿地进行松土除草。

三月份：开展全民义务植树宣传，维修好各种植保药械和养护机械；观察草履介壳虫等早孵害虫的活动，一旦发生虫情立即施药防治；对易染锈病的月季、海棠等注意观察防治；对草坪施一次钾肥，为防治夏季草坪病害打好基础；对花坛草花除苔，以防长高后失去观赏价值；对光秃草坪及地被植物进行补播；对雪松等主要观赏树种施淡肥催芽。

四月份：进行常绿树香樟等的补栽、调整；行道树扶正、加土；松土、除草、灌溉等养护工作全面展开；做好树木的剥芽、去蘖；在植保方面，着重抓好地老虎、蛴螬等地下害虫防治，清除草坪杂草；加强树坛、花坛的养护管理；

五月份：对春花花灌木进行花后修剪及更新；施好“花后肥”；加强病虫害观察；剥芽修剪和根蘖去除；草坪除杂草并对冷季型草坪进行割草；对换草花后的花坛加强管理。

六月份：本月中旬入梅，雨水多、湿度大，是病虫害盛发时期，加强防治；晴天地干时抓紧除草松土；经常施追肥；检查树木支撑和绑扎等，做好防风防台准备；如遇“干黄梅”要进行灌溉；花灌木花后修剪和施肥；对宿根草花施薄肥催长；继续去除草坪杂草和割草；

七月份：夏季是病虫害发生多、蔓延快的时期，要做限防治工作。天牛、皮虫、刺蛾是本月份大量发生时期，要特别注意防治。做好防大风危害准备；加强抗旱、排涝、除草；本月土壤水分蒸发强烈，要加强松土防止返盐；灌溉时要按技术规程；加强各种绿地追肥，对草花花坛要每7-10天施一次薄肥；本月是草坪病虫害多发期，一旦发现立即对症施药。

八月份：继续做好防旱排涝工作，干旱时随时灌溉，暴雨久雨积水时，随时排除积水，保证苗木不旱不涝，正常生长，做好耐荫花木的遮荫工作，继续清除草坪杂草，进行轧草等工作；继续做好防台风及防汛工作，加强值守和检查，发现吹斜、吹倒的树木，要采取措施及时扶正；继续做好治虫防病工作，特别要认真防治危害树木的主要害虫，如天牛、皮虫、刺蛾等;本月份仍然是部分苗木生长旺盛时期，需要吸收大量肥料，要补施追肥，促进苗木茁壮成长。

九月份：除虫工作重点转入对秋蚜虫、秋螟、等害虫；一旦发现，立即防治；继续做好抗旱、排涝、中耕除草、追肥、草坪割草和防风工作；为迎国庆要对所有绿篱、球类、塔片色块等造型绿化进行修剪；对绿地花草树木进行一次普遍修整、施追肥，草花花坛要换新花，做到整齐、干净，青枝绿叶。

十月份：做好草花花坛养护工作，追施N.P复合肥以鲜艳花色、延长花期；继续做好各项常规养护工作（见九月份）积有机肥、配花坛介质，以备冬季施基肥和保温肥。本月对一些不耐寒的常绿花灌木停止施N肥，以免枝叶过嫩冬季发生冻害。

十一月份：开始施基肥；竹林冬耕、施肥；做好防寒工作，对一些抗寒力不强树木防护等；

十二月份：本月重点是落叶行道树及其他落叶树木修剪；冬翻改良土壤；继续施基肥；对花坛等娇贵花灌木防冻、保温；草坪疏草、打孔、加土平整；挖、剪、敲虫卵等防虫灭病工作。

（七）养护服务和绿地管理制度

质量控制是对工作过程和操作方法实行规范管理和严格要求，从而实行高品质服务，对于绿化养护工作而言就是制定一种合理的管理制度和严格的操作规范并保证实施。最终体现养护水平和质量达到一流的水准。成交供应商应该在管理上，将通过以下各项措施来保证这一目标的实现：

1.制定高效、合理、一流质量管理标准。将该标准纳入日常管理，操作规范和过程质量控制的方面实行该管理标准，使之管理无论在指导和现场操作上都能更全面、更充分的考虑各种因素，且能更明确、更严格的要求操作人员，最终实现高标准的养护效果。

2.绿化养护管理项目部主管每周不定期对养护范围进行检查，发现问题及时通知养护人员整改，严重问题限期整改。这就对养护质量起到了重要的督促作用，不但养护人员本身增强了责任感，类似的检查工作也起到了防范作用。每周检查以及整改工作应做好书面记录并备案随时可交采购人查看。

3.养护组每周定期举行工作例会，指出本周工作的不足和缺陷，并对出现的问题提出解决方案，会议后由本项目养护人员立即根据会议精神进行全面整改；这种管理模式对养护工作出现的问题起到了层层防范的作用，是能有效保证养护质量的有效措施之一。要求绿化主管对绿化养护的工人定期进行技术培训，组织工人现场操作，通过不断的学习提高绿化养护质量。

4.绿化日常养护服务质量标准

（1）行道树养护标准

| 内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 生长势态及外观 | 生长势正常，生长达到该树种规格的平均生长量 |
|  | 叶面应冲洗灰尘蒙叶不能超过10% |
|  | 树冠完整美观 |
|  | 树干挺直，倾斜度不超过10度 |
|  | 不缺株 |
|  | 树上无钉子、铁丝、架空线及悬挂物 |
|  | 树距2m以内无影响树木养护管理的堆物料、搭棚、围栏等 |
| 树兜地面病虫害防治 | 树围盖板平整清洁，2m内无堆放物、杂草、绿化垃圾。 |
|  | 做好病虫害预测，提前采取措施，防患于未然 |
|  | 虫害最严重处主枝干100平方厘米2头活虫以下，细枝条每枝在10头活虫以下 |
| 水分 | 按树木生长的实际情况和立地条件给树浇水 |
| 肥料 | 全年施肥4次，以复合肥和有机肥为主（大乔木、大灌木）每次每株施有机肥不少于0.5公斤，复合肥不少于0.1kg. |
| 修剪 | 修剪合理，树形美观 |
|  | 主侧枝分布均称，树冠通风透光 |
|  | 教好地解决树木与电线、建筑物、交通等三间矛盾 |
| 清洁 | 绿化产生的垃圾要做日产日清 |
|  | 树杆、树冠受到污染，必须当日清洁 |
| 补植 | 死亡或严重损伤的植物、残物应在当日清除，并在7日内更换同品种同规格苗木，并保证其成活 |
| 安全 | 养护操作时必须设安全标志，调节好人流、车流与操作之间关系 |
| 突击事务 | 按照采购人要求，在重大活动期间，突击绿化垃圾清理 |

（2）草坪及地被植物养护标准

| 内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 草坪外观 | 生长势正常，生长达到该树种规格的平均生长量 |
|  | 草坪覆盖度在90%以上 |
|  | 草坪生长茂盛，颜色正常、生长期绿草如茵，不枯黄 |
|  | 花池应完好美观经常擦洗清洁无泥土、污迹，草地内无绿化垃圾、废土，砖石、无堆物堆料、摆摊及其它侵占物 |
|  | 养护时发生的垃圾，当日清运 |
| 水分 | 适时浇水，以利草坪生长，深度为20公分，夏季在早晚进行，冬季在午后进行 |
|  | 采取适当措施，排出草坪积水 |
|  | 叶面应冲洗，灰尘蒙叶数量不能超过10% |
| 肥料 | 基肥每年冬末和春初一次，以充分腐热的有机颗粒肥为主，每平方施肥不少于0.5—1kg |
|  | 追肥于春季至夏季追肥3次，追肥用复合肥或化肥施肥时必须通知项目管理监督，不通知者视为未施肥 |
| 除草松土 | 用7—9齿钉耙纵横向依次将土挖松，（或用草坪打孔机），松土深度5—8cm,不要乱翻草茎 |
|  | 经常除杂草保存草皮纯度达95%以上 |
|  | 除杂草的次数以杂草生长情况而定，不能有碍观瞻，杂草生长旺盛期应每半月一次，保证杂草高度不能超过就近苗木高度。 |
| 修剪 | 修剪的次数依据生长而定，草高超过15cm时必须修剪 |
|  | 剪草高度为4—6cm，按顺序推进不要乱剪，依据剪后的美观程度 |
| 更新复壮 | 确认草皮的衰老现象10%以内的草皮衰老，应及时采用断根法或带状及一次更新法复壮更新 |
| 病虫防治 | 草坪的病虫害发生面须控制在5%以内 |
| 突击事务 | 按照采购人要求，在重大活动期间，突击绿化垃圾清理 |

（3）乔木、灌木养护标准

| 内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 生长势态及外观 | 生长势正常，生长达到该树种规格的平均生长量 |
|  | 叶面应冲洗灰尘蒙叶不能超过10% |
|  | 树冠完整美观 |
|  | 树干挺直，倾斜度不超过10度 |
|  | 花池、水池栏杆及其它附属设施应完好美观，植物不缺株 |
|  | 花池应完好美观经常擦洗清洁无泥土、污迹，植株上无异物及杂草 |
|  | 绿地2m以内无影响树木养护管理的堆物料、搭棚、圈栏等 |
| 叶 | 叶色、大小、厚薄正常 |
|  | 较严重黄叶、蕉叶、卷叶的总量在5%以下 |
|  | 被啃咬的叶片在总量的5%以下 |
| 水分 | 按树木生长的实际情况和立地条件给树浇水 |
| 肥料 | 全年施肥4次，以复合肥和有机肥为主每次施有机肥不少于0.5公斤，复合肥不少于0.1kg. |
| 修剪 | 修剪合理，树形美观 |
|  | 主侧枝分布均称，树冠通风透光 |
|  | 教好地解决树木与电线、建筑物、交通等三间矛盾 |
| 清洁 | 绿化产生的垃圾要做日产日清 |
|  | 树杆、树冠受到污染，必须当日清洁 |
| 补植 | 死亡或严重损伤的植物、残物应在当日清除，并在7日内更换同品种同规格苗木，并保证其成活等因素影响不宜补植、更换的，须经采购人书面同意择期补植、更换 |
| 安全 | 养护操作时必须设安全标志，调节好人流、车流与操作否认关系 |

（4）绿化工作时间表

由成交供应商按季度制定，报送采购人审核通过后实施。

（5）绿化养护机具设备清单（成交供应商自备包含但不仅限于以下机具设备及数量，服务期内使用的耗材、保养耗材及维护费用由成交供应商自理）

| 序号 | 机械设备名称 |  | 数量 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背包式电动喷雾器 |  | 2 | 植保用 |
| 2 | 绿篱剪 |  | 2 | 修剪 |
| 3 | 高枝剪 |  | 2 | 修剪 |
| 4 | 两脚扶梯 |  | 1 | 修剪 |
| 5 | 手 工 工 具 | 铁锹 | 2 | 中耕除草、修剪等 |
|  |  | 锄头 | 2 |  |
|  |  | 挑草刀 | 2 |  |
|  |  | 修枝剪 | 2 |  |
|  |  | 手锯 | 2 |  |
| 6 | 剪草机 |  | 1 | 修剪草坪 |

（6）农药参考清单（以有利绿化植物生长，无毒无害为益）

| 杀虫类 | 针对常见害虫 | 每年每平方米每类农药使用量计算 |
| --- | --- | --- |
| 氧乐果 | 螨类、食叶性害虫 | ≧0．10元/M2/年，费用由采购人支付。 |
| 格杀灵 | 螨类、食叶性害虫 |  |
| 吡虫啉 | 螨类 |  |
| 速虫清 | 食叶性害虫 |  |
| 杀蚧品种 |  |  |
| 速朴蚧 | 蚧壳虫类 | ≧0．03元/M2/年，费用由采购人支付。 |
| 三歼 | 蚧壳虫类 |  |
| 蚧安 | 蚧壳虫类 |  |
| 杀菌治病品种 |  |  |
| 甲基托布津 | 锈病、倒苗病等 | ≧0．05元/M2/年，费用由采购人支付。 |
| 多菌灵 | 白粉病、锈病、倒苗病等 |  |
| 百菌清 | 白粉病、锈病、倒苗病等 |  |
| 根腐灵 | 倒苗病等 |  |
| 土壤病虫速杀 | 地下害虫与病类 |  |
| 土壤菌虫一扫光 | 地下害虫与病类 |  |
| 除草剂品种 |  |  |
| 阔封 | 阔叶类杂草 | ≧0．02元/M2/年，费用由采购人支付。 |
| 戴浓2号 | 阔叶类杂草 |  |
| 百阔净 | 阔叶类杂草 |  |
| 百草枯 | 杂草 |  |
| 生根品种 |  |  |
| 国光生根粉 | 促进根系生长 | 费用由采购人支付。 |

（7）肥料参考清单（以有利绿化植物生长，无毒无害为益）

| 肥料品种 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 尿素 | 催叶、使叶面嫩绿 | ≧0．10元/M2/年, 费用由采购人支付 |
| 过磷酸钙 | 促进生长、开花所需 |  |
| 碳铵 | 促进生长、开花所需 |  |
| 25%复合混肥 | 促进生长、开花所需 |  |
| 40%尿基复合肥 | 促进生长、开花所需 |  |

注：每年春、秋季各全面施肥一次，在这期间再对植物进行针对性的施肥。

（8）绿化用水量

根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）绿地用水量应根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定。浇灌用水用电由采购人提供，要求在干旱季节增泒人员保障对植物浇灌时要浇透浇够，确保植物不能因缺水旱死。

（八）管理要求

1.养护管理要求

（1）自觉服从采购人的管理，遵守采购人的各项规章制度，绿化养护不得影响或干扰正常秩序。采购人管理部门对绿化养护工作的指导意见或指出成交供应商绿化养护工作的不足之处时，成交供应商须无条件按期执行和改进，直至达到合同和本磋商文件的相关规定；

（2）成交供应商应每季度向采购人相关部门提供绿化养护计划、方案，包括详细的时间段，养护内容、养护耗材、养护指标、人员安排等；

（3）成交供应商的从业人员须着装整齐、佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明操作；

（4）成交供应商必须配备固定、专职的管理人员和养护人员，细化养护岗位。建立健全绿化养护、管理制度和各岗位职责，建立日常养护巡视制度，做好日常养护记录；

（5）成交供应商必须切实做好各类安全工作，加强高大树木养护作业时的安全保障。一切安全事故均由成交供应商自行负责，一切地方矛盾由成交供应商自行协商解决；

（6）协议期间成交供应商不得擅自转包，成交供应商必须指定专人负责采购人大足区人民医院绿化养护工作，按照协议的养护要求认真做好绿化养护工作，否则对成交供应商存在的问题，经采购人指出后仍屡教不改的视为成交供应商违约，采购人有权单方面解除协议或合同。

2.绿化养护质量要求

（1）绿化养护按《重庆市城市园林绿化养护质量标准》执行，对树木、花卉及草坪进行精心养护、保持其良好的生长状况；

（2）及时清理绿化带、草坪内的石块、垃圾、杂草、树叶，及时修剪乔木的枯枝、损伤树枝等。做到绿地内无杂草、垃圾、杂物、枯废树枝，绿地与道路、绿地色块之间分隔清晰；

（3）根据气候变化及时对乔木、草坪、花卉、灌木进行浇水，且经常检查排灌情况，保证无积水、无旱情，不得因涝、旱影响植物生长；

（4）成交供应商根据植物生长态势和采购人对绿化的实际要求，有计划的做好植被施肥和更换、补种工作，按照采购人要求一年内不得少于两次总体性施肥及松土；

（5）成交供应商每天应有足够的人员做好日常绿地巡查和养护工作，保持树干挺直、新栽树须立支撑，有倾斜的树木应及时扶正；

（6）成交供应商应及时修剪草坪，保持草坪平整，草坪高度控制在4-6厘米，割草每年不少于2次，其中生长旺季每月为1次，同时，对草坪内的杂草、杂物必须及时拔除清理，不影响草坪的景观效果；

（7）成交供应商应认真做好植保工作，根据植物的特点，选择效果好，对植物无伤害的药物，药物防治必须要做到对空气不产生污染，不得对植物有药害现象，在防治水池沿岸树木花草病虫害时，应杜绝有剩余的有毒液体倒入水池；

（8）遇到灾害性气候，成交供应商应及时组织人员进行抗旱浇水、防风护树、抗雪保树、抗寒保暖工作；

（9）成交供应商应对灌木进行及时修剪，树木每年整枝抹芽各2次；合理调整，保证树木骨架均匀，树形圆整；色块和绿篱应勤修剪，保持平整，植物与花灌木的界线清晰、线条流畅，修剪时间应根据季节合理安全，同时充分利用绿地喷灌设施进行日常的叶面净化工作；

（10）杂草清除，每年累计绿地除草6次以上，主干道旁边绿地要及时清除各种杂草，确保绿地无杂草，如使用化学除草剂必须保证园林植物、水体、土质的安全，无污染、无危害；

（11）养护质量的日常监督、考核由采购人负责，采购人根据绿化养护的有关规定对成交供应商的养护活动进行监督、考核，及时对成交供应商的绿化养护或进行检查考评。发现成交供应商未达到采购人园林绿化养护标准及要求,情节严重的须承担损失，养护质量不达标或拒不改正的，采购人将有权解除委托服务合同；

（12）养护期间因成交供应商管理不善、养护不当造成植物死亡或设施损坏，成交供应商应将其恢复原貌、修整和赔偿，所有费用由成交供应商全额承担。

- 评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞采报价（30%） | 竞采报价 （30分） | 满足竞采文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，按照下列公式计算每个响应供应商的投标报价得分。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100 投标报价得分四舍五入，并取小数点后两位。 | 报价高于最高限价的为无效报价，不进入评标基准价中 |
|  | 服务方案（60%） | 现场情况分析（10分） | 根据供应商针对本项目制定的服务方案进行评分。方案内容不存在瑕疵的，得10分；方案内容存在1处瑕疵的，得8分；方案内容存在2处瑕疵的，得6分；方案内容存在3处瑕疵的，得4分，4处瑕疵的得2分，5处瑕疵以上或未提供方案不得分。服务方案内容：针对本项目提供现场情况分析方案，方案包含但不限于服务范围及现场情况分析、项目作业要求和标准、作业重难点情况、针对作业重难点的解决措施等。 | 提供相关方案，格式自定。 1.相关方案须建立在本项目施工场景之上，否则对应方案按0分处理。 2.本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整或缺少关键分析点； ②计划及措施不科学合理方案； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 3.供应商可根据实际情况对项目现场进行踏勘，具体详见第一篇相关内容。 |
|  |  | 组织架构 方案 （10分） | 根据供应商针对本项目制定的服务方案进行评分。方案内容不存在瑕疵的，得10分；方案内容存在1处瑕疵的，得8分；方案内容存在2处瑕疵的，得6分；方案内容存在3处瑕疵的，得4分，4处瑕疵的得2分，5处瑕疵以上或未提供方案不得分。服务方案内容：针对本项目提供组织架构方案，包含但不限于：组织机构设置、管理方案、技术人员现场裁剪及养护指导规划等 |  |
|  |  | 绿化管护方案（10分） | 根据供应商针对本项目制定的服务方案进行评分。方案内容不存在瑕疵的，得10分；方案内容存在1处瑕疵的，得8分；方案内容存在2处瑕疵的，得6分；方案内容存在3处瑕疵的，得4分，4处瑕疵的得2分，5处瑕疵以上或未提供方案不得分。服务方案内容：针对本项目提供绿化管护方案，方案包含但不限于绿化管理日常维护计划、防冻抗旱计划、巡查反馈计划等。 |  |
|  |  | 开花植物催花方案 （10分） | 根据供应商针对本项目制定的服务方案进行评分。方案内容不存在瑕疵的，得10分；方案内容存在1处瑕疵的，得8分；方案内容存在2处瑕疵的，得6分；方案内容存在3处瑕疵的，得4分，4处瑕疵的得2分，5处瑕疵以上或未提供方案不得分。服务方案内容：针对本项目提供开花植物催花方案等。 |  |
|  |  | 员工培训方案（10分） | 根据供应商针对本项目制定的服务方案进行评分。方案内容不存在瑕疵的，得10分；方案内容存在1处瑕疵的，得8分；方案内容存在2处瑕疵的，得6分；方案内容存在3处瑕疵的，得4分，4处瑕疵的得2分，5处瑕疵以上或未提供方案不得分。服务方案内容：针对本项目提供员工培训方案，方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训考核等。 |  |
|  |  | 安全保障方案（10分） | 根据供应商针对本项目制定的服务方案进行评分。方案内容不存在瑕疵的，得10分；方案内容存在1处瑕疵的，得8分；方案内容存在2处瑕疵的，得6分；方案内容存在3处瑕疵的，得4分，4处瑕疵的得2分，5处瑕疵以上或未提供方案不得分。服务方案内容：根据本项目提供安全保障方案，方案包括但不限于人员安全培训、应急突发事件处理、安全人员架构等。 |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 人员（5分） | 供应商提供投入本项目的绿化工作管理人员具备园林工程师专业技术证书（助理级及以上）得5分，未提供则不得分。 | 提供证书复印件、与供应商签订的劳动合同复印件以及供应商为其缴纳社保的凭证（2026年至今任意三个月）复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 业绩（5分） | 供应商自2023年1月1日至今，有服务过的类似项目，提供一个得5分，最多得5分。 | 提供项目合同复印件、任意一次收款凭证并加盖供应商公章。 |

附件2

园林绿化维保服务考核细则

| 序号 | 考核项目 | 考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 植物养护 |  |  |  |
| 1 | 乔木、行道树、树桩盆景 | 乔木修剪凌乱、内膛有枯死老枝的、没有达到绿化养护等级技术措施（修剪、除草等）和要求的每株考核20元，每月累计考核。 |  |
|  |  | 死树清理、补栽不及时的，每株考核30元，每月累计考核。 |  |
|  |  | 树干有蘖芽滋生、有寄生性藤本植物、树池内有杂草的，每株考核20元，每月累计考核。 |  |
|  |  | 行道树修剪不整齐、树冠、分枝点、下边缘线明显不一致的，每株考核10元，每月累计考核。 |  |
| 2 | 草坪及地被植物 | 草坪及地被植物有1m2以上空秃的、没有达到绿化养护等级技术措施（修剪、除草等）和要求的，每处考核15元，每月累计考核。。 |  |
|  |  | 草坪及地被植物杂草率超过5%的，每平方米考核10元，每月累计考核。发现大型、恶性、缠绕性或影响景观面貌杂草的，每处考核20元，每月累计考核。 |  |
|  |  | 草坪及地被植物有害生物受害率超过10%的，每平方米考核10元，每月累计考核。 |  |
|  |  | 草坪及地被植物修剪不及时，每平方米考核10元，每月累计考核。修剪不平整、边角未修剪的，每处考核20元，每月累计考核。 |  |
| 3 | 盆草花及水生植物 | 盆草花及水生植物出现残花败叶的，每10盆考核20元，每月累计考核；出现缺株少苗的，每平方米考核30元，每月累计考核。 |  |
|  |  | 花坛凌乱，盆草花图案模糊，水生植物造型凌乱的，每5m2考核20元，每月累计考核。 |  |
|  |  | 盆栽草花及水生植物因养护不到位原因出现开花不及时，着花率不高的，每10盆考核20元，每月累计考核。 |  |
| 4 | 浇水灌溉 | 植物出现明显旱情，每平方米考核20元，每月累计考核。 |  |
|  |  | 植物冲洗不及时，造成植物积灰尘超过2mm的，每株或每平方米考核20元，每月累计考核。 |  |
| 5 | 病虫害防治 | 乔木、灌木、草坪等病虫害超过规定控制指标，每株或每平方米考核20元，每月累计考核。 |  |
| 6 | 药害、肥害 | 植物出现明显药害、肥害，每株或每平方米考核20元，每月累计考核。 |  |
| 7 | 抗旱、防寒 | 因养护单位养护措施不到位，造成植物因高温干旱、冬季低温死亡或生长势明显下降的，根据植物受害程度每株或每平方米考核50元，每月累计考核。 |  |
| 8 | 支撑、扶正 | 苗木倾斜度超过规定控制指标，未进行及时扶正的，每株考核10元，每月累计考核。 |  |
| 9 | 意外处理 | 在大风、暴雨等强对流天气前未采取措施，造成植物倾倒的，每株考核10元，每月累计考核。倾倒后未在规定时间内及时扶正的，每株考核50元，每月累计考核。 |  |
| 二、内部管理 |  |  |  |
| 1 | 安全管理 | 此发现不按规范危险作业的现象，考核50元，每月累计考核。发生安全生产事故，甲方解除合同，由此造成的经济损失及法律责任由乙方自行负责。 |  |
| 2 | 整改、配合 | 对医院提出的整改要求，完成不及时的每次考核200元，整改不到位每处考核200元，每月累计考核。 |  |
|  |  | 对医院临时安排的任务推诿、不配合的，每次考核200元，每月累计考核。造成严重后果的，甲方解除合同，由此造成的经济损失及法律责任由乙方自行负责。 |  |
| 3 | 人员管理 | 甲方按照乙方提供的常驻人员花名册进行人员在岗考核，每次考核缺一人考核100元/人/次，以此类推。 |  |
| 考核合计： 考核人（签名）： 考核日期： |  |  |  |